附件3：

| 苏州市城市轨道交通工程项目监理机构主要管理人员配备标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 | 部门 | 岗位 | 配备标准 |
| 1 | 监 理 标 | 总监办 | 总监 | 1名 |
| 2 |  |  | 合同专监 | 1名 |
| 3 |  |  | 试验专监（土建、安装装修、铺轨监理标） | 1名 |
| 4 |  |  | 测量专监（土建、安装装修、铺轨监理标） | 1名 |
| 5 |  | 1.土建监理组 （对应1个土建施工标） | 总代 | 1名 |
| 6 |  |  | 安全监理 | 1名 |
| 7 |  |  | 土建专监 | 每个车站1名 |
| 8 |  |  | 盾构专监 | 每台盾构机1名 |
| 9 |  |  | 监理员 | 每位专监配2名监理员 |
| 10 |  | 2.安装装修监理组（对应1个安装装修施工标） | 总代 | 1名 |
| 11 |  |  | 安全监理 | 1名 |
| 12 |  |  | 机电安装专监 | 2名 |
| 13 |  |  | 装修专监 | 1名 |
| 14 |  |  | 监理员 | 每位专监配1名监理员 |
| 15 |  | 3.铺轨监理组 （对应1个铺轨施工标） | 总代 | 1名 |
| 16 |  |  | 安全监理 | 1名 |
| 17 |  |  | 轨道专监 | 2名 |
| 18 |  |  | 土建专监 | 1名 |
| 19 |  |  | 监理员 | 每位专监配1名监理员 |
| 20 |  | 4.供电系统监理组（对应一条线的所有供电施工标） | 总代 | 1名 |
| 21 |  |  | 安全监理 | 2名 |
| 22 |  |  | 供电专监（接触网、变电所、主所土建、主所外线4大专业方向） | 4名 |
| 23 |  |  | 监理员 | 每位专监配2名监理员 |
| 24 |  | 5.机电系统监理组（对应一条线的所有机电系统施工标） | 总代 | 1名 |
| 25 |  |  | 安全监理 | 2名 |
| 26 |  |  | FAS、电扶梯设备专监 | 每个专业2名 |
| 27 |  |  | 站台门、车辆段工艺设备专监 | 每个专业1名 |
| 28 |  |  | 监理员 | 每位专监配1名监理员 |
| 29 |  | 6.弱电系统监理组（对应一条线的所有弱电系统施工标） | 总代 | 1名 |
| 30 |  |  | 安全监理 | 1名 |
| 31 |  |  | 信号、通信、综合监控专监 | 每个专业2名 |
| 32 |  |  | 自动售检票专监 | 1名 |
| 33 |  |  | 监理员 | 每位专监配1名监理员 |

注：

1.轨道交通工程项目监理标的监理范围包含土建、安装装修、铺轨等多个施工标。本表罗列了监理标的6个最小组成单元，现场监理标是由这6个组成单元根据工程情况进行相应组合而成。

2.根据工程的工期安排和形象进度分阶段配备监理人员。工程前期和收尾期间，监理人数可适当减少。以投标承诺、合同约定为准。